# Plano de Correções — Clara (REMMED Telemedicina)

Gerado em: 08/06/2026

Baseado em: análise das conversas do banco de dados Supabase — 132 mensagens, 31 conversas, período de 05/06 a 08/06/2026.

____________________________________________________________

## Como usar este documento

Cada correção indica:

Onde mexer (n8n, prompt do sistema, banco de dados)

O que fazer exatamente (com SQL / expressões prontas)

Como testar se funcionou

Siga a ordem — os primeiros itens resolvem problemas que causam os seguintes.

____________________________________________________________

# CORREÇÃO 1 — Bug de acumulação de input no n8n

Prioridade: CRÍTICA | Onde: n8n workflow principal

### Problema

O n8n está passando para o modelo uma string que acumula todas as respostas da sessão em vez de apenas a mensagem atual. Exemplo real do banco:

[turno 1] HUMAN: "Olá, gostaria de falar sobre"
[turno 2] HUMAN: "Olá, gostaria de falar sobre 2"
[turno 3] HUMAN: "Olá, gostaria de falar sobre 2 Sim"
[turno 4] HUMAN: "Sim Enjoou e diarreia"
[turno 5] HUMAN: "Sim Enjoou e diarreia Apenas enjoou"

O modelo lê a string inteira como input atual — por isso pacientes foram mandados ao SAMU com base em textos de turnos anteriores.

### O que fazer

No workflow n8n, localize o nó que monta o chatInput (provavelmente um Set node ou Function node antes do AI Agent).

Verifique a expressão atual. Ela provavelmente está fazendo algo como:

{{ $json.previousInput + " " + $json.body.message }}

Corrija para passar apenas a mensagem atual do webhook:

{{ $json.body.data.messages[0].message.conversation }}

(adapte o caminho conforme a estrutura do seu webhook WhatsApp)

Deduplicação de mensagens duplicadas (double-delivery): adicione um IF node logo após o Webhook node:

Condição: buscar o messageId na tabela chats nos últimos 10 segundos

Se já existe: parar o fluxo (não processar duplicata)

Se não existe: continuar normalmente

### Como testar

Envie "Oi" para o bot, depois "1", depois "Sim". O histórico no banco deve mostrar cada mensagem separada, não acumulada. Verifique a tabela n8n_chat_histories após cada turno.

____________________________________________________________

# CORREÇÃO 2 — "ROTEAR" aparecendo como texto para o paciente

Prioridade: CRÍTICA | Onde: n8n workflow principal + prompt

### Problema

O modelo retorna a string literal ROTEAR como texto, e o n8n envia direto ao WhatsApp. O paciente vê literalmente a palavra "ROTEAR" como resposta. Confirmado em 14 mensagens de 7 conversas diferentes.

Caso extra: um contato recebeu "Perfeito! Vou te encaminhar para a próxima etapa do agendamento. ROTEAR" — o comando interno vazou dentro do texto.

### O que fazer

Passo 1 — Interceptar no n8n ANTES de enviar ao WhatsApp:

Adicione um IF node entre o AI Agent e o nó de envio ao WhatsApp:

Condição A: {{ $json.output }} equals "ROTEAR"
Condição B: {{ $json.output }} contains "ROTEAR"
Operador: OR

Se TRUE → não enviar mensagem ao WhatsApp → acionar nó de handoff para humano

Se FALSE → enviar normalmente

Passo 2 — Mensagem amigável no handoff:

No ramo TRUE, antes de transferir, envie ao paciente:

"Um momento! Vou te conectar com nossa equipe agora. 🧡"

Passo 3 — Corrigir o prompt do sistema:

Substitua qualquer instrução do tipo:

❌ "Responda ROTEAR quando precisar transferir para humano"

Por:

✅ "Quando precisar transferir para um atendente humano, escreva exatamente:
    ##HANDOFF##
    Nunca escreva essa palavra dentro de uma frase ou junto com outro texto.
    Nunca a envie como resposta ao paciente — ela é apenas um sinal interno."

(Atualize a condição do IF node para capturar ##HANDOFF## no lugar de ROTEAR)

### Como testar

Envie uma mensagem que normalmente aciona o ROTEAR (ex: uma resposta ambígua fora do fluxo). O paciente deve receber "Um momento! Vou te conectar com nossa equipe" — nunca a palavra ROTEAR.

____________________________________________________________

# CORREÇÃO 3 — Sessão sem expiração (contexto antigo carregado em nova conversa)

Prioridade: ALTA | Onde: banco de dados + n8n

### Problema

A tabela n8n_chat_histories não tem timestamp. O n8n carrega todo o histórico de um telefone sem limite de tempo. Resultado: pacientes que voltam dias depois recebem continuação de uma conversa antiga em vez do menu inicial.

Caso real: paciente voltou dias depois e recebeu "Por favor, responda apenas SIM ou NÃO para continuarmos com seu pedido de atestado médico." (sem saudação, sem menu — como se fosse continuação de sessão anterior).

### O que fazer

Passo 1 — Adicionar coluna de timestamp na tabela n8n_chat_histories:

Execute no Supabase (SQL Editor):

ALTER TABLE public.n8n_chat_histories
ADD COLUMN IF NOT EXISTS created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW();

Passo 2 — No n8n, limitar o histórico carregado por tempo:

No nó que busca o histórico (Postgres node ou similar), adicione filtro:

SELECT * FROM n8n_chat_histories
WHERE session_id = $1
  AND created_at > NOW() - INTERVAL '6 hours'
ORDER BY id ASC;

(Ajuste o intervalo conforme necessidade — 6h garante que conversas do mesmo dia continuam, mas conversas de dias anteriores não contaminam)

Passo 3 — Detectar nova sessão (camada adicional de segurança):

No início do workflow, antes de carregar o histórico, verifique a tabela chats:

SELECT updated_at FROM chats WHERE phone = $1;

Se (NOW() - updated_at) > 6 horas:

DELETE FROM n8n_chat_histories WHERE session_id = $1;

E inicie conversa do zero com o menu.

### Como testar

Inicie uma conversa, chegue ao meio do fluxo, pare. Aguarde 7+ horas. Envie "Oi". O bot deve responder com o menu inicial, não continuar de onde parou.

____________________________________________________________

# CORREÇÃO 4 — Inversão human/ai no histórico após handoff + paciente abandonado

Prioridade: ALTA | Onde: sistema de handoff + n8n + banco

### Problema

Dois problemas ligados:

(A) Inversão de papéis: quando a equipe humana assume o atendimento, o sistema grava as mensagens do atendente como "type": "human" e as respostas do paciente como "type": "ai" — exatamente ao contrário. Quando a Clara retoma, ela lê o histórico invertido e age como se nunca tivesse acontecido o atendimento.

(B) Paciente abandonado para sempre: hoje, quando a equipe intervém, o número é desativado — isso é correto. O problema é que ele NUNCA é reativado. O paciente que voltar a escrever dias ou semanas depois não é atendido por ninguém, nem pela Clara nem pela equipe. Leads são perdidos permanentemente após qualquer intervenção humana.

Caso real — Bia: após consulta completa, pagamento recebido e atestado enviado, Clara disparou follow-up dizendo que Bia ainda precisava de "avaliação presencial". CPF, nome, email e endereço completo de Bia ficaram salvos como "type": "ai" no banco (n8n id 7369).

### O que fazer

Passo 1 — Parar de gravar no n8n_chat_histories após handoff:

No nó de handoff (quando dispara ##HANDOFF##), adicione imediatamente:

DELETE FROM n8n_chat_histories WHERE session_id = $1;

Passo 2 — Sinalizar que houve atendimento humano:

Adicione coluna na tabela dados_cliente:

ALTER TABLE public.dados_cliente
ADD COLUMN IF NOT EXISTS ultimo_handoff TIMESTAMPTZ;

No nó de handoff, atualize:

UPDATE dados_cliente
SET ultimo_handoff = NOW(), atendimento_ia = 'pause'
WHERE telefone = $1;

Passo 3 — Reativação automática após 72 horas:

No início do workflow principal, após identificar o telefone, verifique o estado:

SELECT atendimento_ia, ultimo_handoff FROM dados_cliente WHERE telefone = $1;

Regra de decisão:

Se atendimento_ia = 'pause' E (NOW() - ultimo_handoff) < 72 horas → NÃO processar com a IA; apenas notificar a equipe de que o paciente voltou a escrever.

Se atendimento_ia = 'pause' E (NOW() - ultimo_handoff) >= 72 horas → reativar a Clara automaticamente (setar atendimento_ia = 'ativo'), apagar o histórico antigo e iniciar do menu.

IMPORTANTE: a regra dos 72h (handoff humano) tem prioridade sobre a regra dos 6h da Correção 3. Uma conversa que um humano assumiu só volta para a Clara após 72h — nunca após 6h.

Passo 4 — Limpar os registros invertidos existentes (limpeza pontual):

Execute uma vez no banco para remover registros corrompidos das sessões afetadas:

-- Apagar histórico das sessões com inversão conhecida
DELETE FROM n8n_chat_histories
WHERE session_id IN (
  '5511965062708@s.whatsapp.net',  -- Bia
  '557188976797@s.whatsapp.net',   -- Cinthia
  '556198207776@s.whatsapp.net',   -- Maurício
  '554896048844@s.whatsapp.net'    -- ','
);

### Como testar

Simule um atendimento completo com handoff. Após o atendente resolver, envie nova mensagem pelo número do "paciente" antes de 72h: o bot não deve responder (só notificar a equipe). Após 72h: o bot deve iniciar com o menu, sem memória do atendimento anterior.

____________________________________________________________

# CORREÇÃO 5 — Follow-up proativo sem verificação de estado

Prioridade: ALTA | Onde: workflows de follow-up no n8n + query SQL

### Problema

Os 4 triggers de follow-up têm 179 erros registrados desde 23/05. Eles disparam sem verificar o desfecho da conversa anterior. Casos graves:

Cleverson: mandado ao SAMU → recebeu follow-up de "agendar consulta médica"

Bia: consulta já paga e acontecida → recebeu follow-up de "avaliação presencial"

rafael: número trocado de dono (era Daniela) → recebeu "Olá, Daniela!"

"," : nome no WhatsApp é vírgula → recebeu "[NOME DO CLIENTE]" literal

### O que fazer

Passo 1 — Filtro de elegibilidade obrigatório em TODOS os triggers:

Adicione estas condições na query de busca de destinatários antes de qualquer disparo:

-- bloco2_t4a (agendamento incompleto):
WHERE opt_out = false
  AND atendimento_ia NOT IN ('pause', 'blocked')
  AND setor NOT IN ('ENCAMINHADO_PRESENCIAL', 'ENCAMINHADO_SAMU', 'RECUSOU')
  AND fluxo_finalizado = false

-- bloco1_d7 (pós-consulta D+7):
WHERE opt_out = false
  AND atendimento_ia != 'blocked'
  AND EXISTS (
    SELECT 1 FROM agendamentos
    WHERE telefone = dc.telefone
      AND status = 'pagamento_recebido'
  )

-- ncompareceu_d1 (não compareceu):
WHERE opt_out = false
  AND atendimento_ia NOT IN ('pause', 'blocked')

Passo 2 — Corrigir a busca do nome (problema rafael/Daniela):

-- ANTES (errado):
SELECT nome_completo FROM dados_cliente WHERE telefone = $1

-- DEPOIS (correto):
SELECT
  COALESCE(
    NULLIF(TRIM(nomewpp), ''),
    NULLIF(TRIM(nome_completo), ''),
    'você'
  ) as nome_display
FROM dados_cliente WHERE telefone = $1

Passo 3 — Validar o nome antes de usar no template:

Adicione no Code node do n8n, antes de montar a mensagem:

const nome = $json.nome_display;
const invalidos = ['', ',', '.', '~', '[NOME DO CLIENTE]', null, undefined];
const nomeParaUsar = invalidos.includes(nome?.trim()) ? 'você' : nome.split(' ')[0];
// .split(' ')[0] pega apenas o primeiro nome

Passo 4 — Adicionar setor de encaminhamento presencial/SAMU:

No fluxo principal, quando Clara encaminha ao SAMU ou presencial, gravar no banco:

UPDATE dados_cliente
SET setor = 'ENCAMINHADO_PRESENCIAL'  -- ou 'ENCAMINHADO_SAMU'
WHERE telefone = $1;

Isso garante que o filtro do Passo 1 funcione corretamente.

Passo 5 — Corrigir o segundo round de follow-up (tom de IA muito óbvio):

O segundo round tem este padrão reconhecível e invasivo:

"Olá, [nome]. Eu entendo que [problema do paciente]. [Serviço] pode te ajudar a [resolver]. Que tal agendarmos?"

Reescreva para algo mais natural:

"Oi [primeiro nome]! Só passando para saber se ficou alguma dúvida 😊
Qualquer coisa é só chamar!"

### Como testar

Configure um telefone de teste com setor = 'ENCAMINHADO_PRESENCIAL'. Execute o trigger manualmente. Confirme que o telefone de teste não recebeu mensagem.

____________________________________________________________

# CORREÇÃO 6 — Triagem excessivamente restritiva / SAMU desproporcional

Prioridade: ALTA | Onde: prompt do sistema

### Problema

Para o mesmo sintoma "dor de estômago", Clara mandou um paciente (Cleverson) ao SAMU sem mostrar checklist, mas mostrou o checklist corretamente para outro paciente. A inconsistência vem de uma condição no prompt que trata alguns sintomas como emergência direta.

### O que fazer

Passo 1 — Regra absoluta: NUNCA encaminhar ao SAMU sem antes mostrar o checklist:

REGRA OBRIGATÓRIA DE TRIAGEM:
Independente do sintoma relatado, você DEVE seguir esta ordem:
1. Receber o sintoma
2. Apresentar o checklist de sinais de alarme específico para esse sintoma
3. Aguardar resposta SIM ou NÃO
4. Só então decidir: atende / presencial / SAMU

NUNCA encaminhe ao SAMU sem antes apresentar o checklist e receber resposta.

Passo 2 — Reescrever os critérios de urgência para cada sintoma (exemplos):

DOR DE ESTÔMAGO / DOR ABDOMINAL:
Encaminhe ao SAMU SOMENTE se o paciente confirmar SIM para ao menos 1 destes:
  🚨 Barriga rígida (dura ao toque)
  🚨 Sangramento pelo ânus ou vômito com sangue
  🚨 Febre acima de 39°C junto com a dor
  🚨 Dor iniciada há menos de 6h e piorando rápido
  🚨 Incapaz de se movimentar por causa da dor
Se apenas "dor de estômago" sem nenhum desses sinais → ATENDE pela telemedicina.

ENJOO E DIARREIA:
Encaminhe ao SAMU SOMENTE se:
  🚨 Diarreia com sangue
  🚨 Sinais de desidratação grave (sem urinar há 8h+, desorientação)
  🚨 Febre alta + dor abdominal intensa
Se enjoo/diarreia leves → ATENDE pela telemedicina.

[Adicione os demais sintomas que o serviço atende com critérios específicos]

Passo 3 — Revisar a lista de "sintomas críticos" atual no prompt:

Leia o prompt atual e remova qualquer sintoma que esteja na lista de rejeição automática de forma genérica (ex: "dor abdominal", "febre", "náusea" sem qualificadores). Todos devem ter critérios específicos como acima.

### Como testar

Envie "dor de estômago" para o bot. Ele deve apresentar o checklist de alarme (com as opções SIM/NÃO), não encaminhar direto ao SAMU.

____________________________________________________________

# CORREÇÃO 7 — Preço ausente na hora do fechamento

Prioridade: MÉDIA-ALTA | Onde: prompt do sistema

### Problema

Um paciente (Maurício) perguntou "Qual o valor?" após escolher o horário e Clara disse que "não conseguia acessar os valores automaticamente". O preço de R$ 79,90 está em dezenas de mensagens no banco — Clara sabia no início e "esqueceu" no final.

### O que fazer

Passo 1 — Incluir tabela de preços fixos no prompt:

## PREÇOS E PAGAMENTO (use sempre que perguntado — não precisa buscar):

Consulta Médica Online ............. R$ 79,90
Atestado Médico Online ............. R$ 79,90
Renovação de Receita ............... R$ 79,90

Formas de pagamento aceitas: PIX ou cartão de crédito
O link de pagamento é enviado automaticamente após o agendamento.

Passo 2 — Proibir a mensagem de "não consegui acessar":

NUNCA diga ao paciente que não conseguiu acessar informações de preço.
Se perguntado sobre valor, responda sempre com os preços da tabela acima.

Passo 3 — Melhorar a mensagem de fallback do handoff:

Substitua:

❌ "Desculpe, estamos com uma instabilidade. Vou transferir para nossa equipe agora!"

Por:

✅ "Vou chamar alguém da equipe agora para te ajudar com isso! ⏰
    Em instantes alguém entra em contato. Fique à vontade para aguardar 🧡"

### Como testar

Chegue ao ponto de seleção de horário no fluxo e envie "Qual o valor?". Clara deve responder "R$ 79,90" diretamente.

____________________________________________________________

# CORREÇÃO 8 — Fluxo de triagem para quem não tem sintomas (dúvida informacional)

Prioridade: MÉDIA | Onde: prompt + fluxo n8n

### Problema

Uma paciente (Geovana) disse explicitamente: "Não são sintomas, é uma pergunta para ver se eu consigo saber a provável data da concepção". Clara continuou perguntando se os sintomas eram "leves".

### O que fazer

Passo 1 — Adicionar opção de "Dúvida / Pergunta" no menu inicial:

1. Consulta Médica Online (tenho sintomas)
2. Atestado Médico Online
3. Tenho uma dúvida / pergunta para o médico  ← ADICIONAR ESTA
4. Renovação de Receita
...

Passo 2 — Criar caminho alternativo para dúvidas:

Pular toda a triagem de sintomas

Ir direto para a pergunta: "Qual é a sua dúvida? Pode me contar 😊"

Informar que será necessária uma consulta e mostrar horários disponíveis

Passo 3 — Adicionar no prompt:

Se o usuário disser explicitamente que NÃO tem sintomas e apenas quer tirar
uma dúvida ou fazer uma pergunta ao médico, NÃO aplique o fluxo de triagem
de sintomas. Explique que para perguntas médicas personalizadas é necessário
agendar uma consulta, e ofereça os horários disponíveis.

### Como testar

Envie "Eu não estou doente, só quero fazer uma pergunta sobre gravidez". Clara não deve perguntar se os sintomas são leves.

____________________________________________________________

# CORREÇÃO 9 — Gênero incorreto na auto-referência

Prioridade: BAIXA | Onde: prompt do sistema

### Problema

Clara usou "Estou curioso" (masculino) em mensagem para paciente.

### O que fazer

Adicione no início do prompt do sistema (primeiras linhas):

Você é a Clara, assistente virtual FEMININA da REMMED Telemedicina.
Use SEMPRE linguagem no feminino ao se referir a si mesma.

✓ CORRETO: "Estou curiosa", "Fico feliz", "Estou disponível para ajudar"
✗ ERRADO:  "Estou curioso", "Fico satisfeito"

____________________________________________________________

# SEGURANÇA — RLS desativado em 7 tabelas (ação necessária)

Prioridade: CRÍTICA | Onde: banco de dados (Supabase)

O Supabase identificou que as tabelas abaixo estão completamente abertas — qualquer pessoa com a chave anon pode ler ou modificar todos os dados dos pacientes:

dados_cliente (CPFs, endereços, emails, telefones)

chat_messages (histórico de conversas)

chats

n8n_chat_histories

agendamentos

horarios_temp

renovacoes

ATENÇÃO: Ativar o RLS sem configurar as policies bloqueia todo o acesso (inclusive o do n8n). Configure as policies adequadas antes de ativar, ou faça com acompanhamento técnico.

SQL para ativar (só execute quando as policies estiverem prontas):

ALTER TABLE public.dados_cliente ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.chat_messages ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.chats ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.n8n_chat_histories ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.agendamentos ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.horarios_temp ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.renovacoes ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

____________________________________________________________

Teste B: provoque um erro na tool de horários (ex: banco vazio). Clara não deve dizer que vai mostrar horários. Deve enviar a mensagem de fallback e notificar a equipe.

Teste A: simule um paciente pedindo atestado. Clara não deve mencionar "atestado" até após a consulta — deve falar apenas em "consulta médica online".

### Como testar

Se tem_horarios = false → envia mensagem_erro ao paciente + notifica equipe

Se tem_horarios = true → continua normalmente mostrando os horários

Adicione um IF node após esse Code node:

// Code node após listar-horarios
const horarios = $json.horarios || [];

if (horarios.length === 0) {
  return [{ json: {
    tem_horarios: false,
    mensagem_erro: "Estou verificando a agenda. Em instantes nossa equipe entra em contato com os horários disponíveis. 🧡"
  }}];
}

return [{ json: { tem_horarios: true, horarios } }];

No nó que chama a tool de horários, adicione tratamento de erro:

Passo 3 — Tratamento de erro na tool de horários (n8n):

REGRA OBRIGATÓRIA:
Só diga "aqui estão os horários" ou "vou te mostrar os horários" DEPOIS
que a tool listar-horarios retornar a lista com os dados.

Se a tool não retornar nada ou der erro:
  → Não anuncie que vai mostrar horários
  → Diga: "Estou verificando os horários disponíveis, um momento..."
  → Se após a tentativa não houver retorno, diga:
     "No momento não consigo acessar a agenda. Vou chamar nossa equipe
      para te passar os horários disponíveis. 🧡"

Passo 2 — Clara só anuncia os horários DEPOIS que a tool retornou os dados:

REGRA OBRIGATÓRIA:
Nunca mencione "atestado" antes de o médico realizar a avaliação.
Use sempre "consulta" ou "avaliação médica".

❌ ERRADO: "avaliação de atestado", "sua consulta para atestado",
           "vou agendar seu atestado"
✅ CORRETO: "consulta médica online", "avaliação com clínico geral",
            "após a consulta, o médico avalia a emissão do atestado"

Passo 1 — Proibir a palavra "atestado" antes da consulta:

### O que fazer

A tool de busca de horários falhou silenciosamente (não retornou dados) e Clara não tratou o erro — apenas anunciou a ação como se já fosse acontecer.

Caso real confirmado em foto: Clara disse "Agora vou te mostrar os horários disponíveis para você escolher o melhor momento para sua consulta." O paciente respondeu "Ok" e os horários nunca chegaram. Clara ficou prometendo uma ação que a tool não concluiu.

### Problema B — Clara anuncia que vai enviar os horários mas não envia

Clara deve sempre falar em consulta — nunca em atestado — até o médico realizar a avaliação e decidir pela emissão.

Caso real confirmado em foto: Clara disse "vamos seguir com seu atendimento para avaliação de atestado com clínico geral". O paciente ainda não foi avaliado — prometer ou mencionar atestado antes da consulta é clinicamente errado e gera expectativa que pode não ser cumprida (o médico pode não emitir após avaliação).

### Problema A — Atestado prometido antes da avaliação médica

Prioridade: ALTA | Onde: prompt do sistema + nó de tool no n8n

# CORREÇÃO 10 — Clara menciona atestado antes da consulta + promete horários e não envia

____________________________________________________________

# Checklist geral de implementação

CORREÇÃO 1 — Corrigir expressão do chatInput no n8n (só mensagem atual)

CORREÇÃO 1 — Adicionar deduplicação de messageId no webhook

CORREÇÃO 2 — Adicionar IF node: interceptar ROTEAR antes de enviar ao WhatsApp

CORREÇÃO 2 — Atualizar prompt: substituir 'responda ROTEAR' por '##HANDOFF##'

CORREÇÃO 3 — Adicionar coluna created_at na n8n_chat_histories

CORREÇÃO 3 — Filtrar histórico por tempo (últimas 6h) na query do AI Agent

CORREÇÃO 4 — No handoff: deletar n8n_chat_histories da sessão

CORREÇÃO 4 — Adicionar coluna ultimo_handoff em dados_cliente

CORREÇÃO 4 — Reativar Clara automaticamente após 72h (prioridade sobre os 6h)

CORREÇÃO 4 — Limpar registros invertidos das sessões corrompidas (SQL no item)

CORREÇÃO 5 — Adicionar filtros de elegibilidade nos 4 triggers de follow-up

CORREÇÃO 5 — Corrigir busca de nome: usar nomewpp como prioridade

CORREÇÃO 5 — Adicionar validação de nome antes de enviar (fallback 'você')

CORREÇÃO 5 — Gravar setor ENCAMINHADO_PRESENCIAL/SAMU no fluxo principal

CORREÇÃO 6 — Adicionar regra no prompt: checklist obrigatório antes do SAMU

CORREÇÃO 6 — Reescrever critérios de urgência por sintoma (específicos)

CORREÇÃO 7 — Incluir tabela de preços fixos no prompt

CORREÇÃO 7 — Proibir mensagem 'não consegui acessar valores' no prompt

CORREÇÃO 8 — Adicionar opção 'Dúvida / Pergunta' no menu inicial

CORREÇÃO 8 — Criar caminho alternativo que pula triagem de sintomas

CORREÇÃO 10 — Adicionar instrução de gênero feminino no prompt

CORREÇÃO 10 — Adicionar tratamento de erro na tool de horários (n8n)

CORREÇÃO 10 — Clara só anuncia horários após tool retornar dados

CORREÇÃO 10 — Proibir "atestado" antes da consulta no prompt

SEGURANÇA — Configurar RLS nas 7 tabelas expostas (com policies adequadas)

____________________________________________________________

Documento gerado a partir da análise das conversas do banco de dados Supabase (REMMED Telemedicina). Última atualização: 08/06/2026.