CONTROLE AVANÇADO — CLARA

REMMED Telemedicina  ·  Especificações para Nicolas  ·  Implementação n8n + Supabase

10/06/2026

ESCOPO — O QUE SERÁ IMPLEMENTADO

Este documento descreve 5 funcionalidades de controle avançado para a Clara. Todas são implementadas no n8n + Supabase, sem alterar o prompt da Clara.

| Funcionalidade | Descrição | Complexidade | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 Kill Switch | Pausar/ligar a Clara via WhatsApp, sem acessar o n8n | Fácil | 2–3h |
| 🚫 Lista de Bloqueados | Pacientes que não devem ser atendidos são ignorados | Fácil | 1–2h |
| 💬 Central de Comandos | Controlar tudo por mensagem do número da dona | Fácil | incluso no Kill Switch |
| ▶️ Retomada após Humano | Clara retoma automaticamente após 30min de silêncio humano | Médio | 2–3h |
| 📋 Follow-up de Pacientes | Mensagens automáticas D+7, D+30, D+90 para pacientes | Complexo | 4–6h |

NOVO FLUXO N8N — ORDEM DE VERIFICAÇÃO

A cada mensagem recebida, o n8n verifica nesta ordem exata antes de passar para a Clara:

1.  📨 Mensagem recebida

Webhook MESSAGES_UPSERT dispara

2.  👑 É número da dona?

SIM → executar COMANDO e parar. NÃO → continuar

3.  🔴 Clara está ativa?

NÃO → enviar mensagem 'fora do ar' e parar

4.  🚫 Paciente bloqueado?

SIM → silêncio total, não responder

5.  🏷️ Tem etiqueta 'nao-atender'?

SIM → inserir no Supabase + silêncio

6.  ⏱️ Setor = HUMANO + silêncio > 30min?

SIM → resetar setor para TRIAGEM_ATIVA

7.  ⏱️ Setor = ENCERRADO + tempo > 4h?

SIM → resetar para TRIAGEM_ATIVA

8.  🗄️ GET Supabase

Buscar dados do paciente e atualizar ultimo_contato

9.  🤖 Clara atende

Passagem normal para o agente

SUPABASE — TABELAS NECESSÁRIAS

1. config_sistema (nova tabela)

Armazena configurações globais do sistema: se Clara está ativa, número da dona, mensagem de fora do ar.

CREATE TABLE config_sistema (
  chave         TEXT PRIMARY KEY,
  valor         TEXT,
  atualizado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

INSERT INTO config_sistema VALUES
  ('clara_ativa',    'true',                                          NOW()),
  ('owner_telefone', '55DDDXXXXXXXXX',                                NOW()),
  ('msg_fora_do_ar', 'Estamos com atendimento pausado. Retornamos em breve! 🧡', NOW());

-- owner_telefone = número pessoal da dona no formato 55 + DDD + número
-- Exemplo: 5511988887777

IMPORTANTE: substituir '55DDDXXXXXXXXX' pelo número real da dona antes de ativar.

2. pacientes_bloqueados (nova tabela)

Pacientes que não devem receber resposta da Clara. Pode ser populada via etiqueta WPP ou comando.

CREATE TABLE pacientes_bloqueados (
  telefone     TEXT PRIMARY KEY,
  motivo       TEXT,
  bloqueado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  origem       TEXT  -- 'etiqueta_wpp', 'comando', 'manual'
);

3. Colunas na tabela de clientes

Necessário adicionar duas colunas para controle do timer de retomada após intervenção humana.

ALTER TABLE clientes
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS ultimo_contato    TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS ultimo_msg_humano TIMESTAMPTZ;

-- ultimo_contato: atualizado a cada mensagem (qualquer origem)
-- ultimo_msg_humano: atualizado SOMENTE quando equipe responde manualmente

Verificar qual é o nome exato da tabela de clientes no Supabase (pode ser 'dados_cliente' ou 'clientes').

FUNCIONALIDADE 1+3 — KILL SWITCH E CENTRAL DE COMANDOS

Kill switch e central de comandos são implementados juntos no início do workflow principal do n8n.

Comandos disponíveis

| Comando | Ação | Resposta ao owner |
| --- | --- | --- |
| pausa | Desliga a Clara — pacientes recebem mensagem de fora do ar | "🔴 Clara pausada. Nenhum paciente será atendido." |
| liga | Liga a Clara — atendimento normal retomado | "✅ Clara ativa. Atendimento retomado!" |
| atende 5511999... | Reseta setor do paciente para TRIAGEM_ATIVA | "▶️ Paciente 5511999... sendo atendido pela Clara." |
| bloqueia 5511999... | Adiciona número à lista de bloqueados | "🚫 Número 5511999... bloqueado." |
| desbloqueia 5511999... | Remove número da lista de bloqueados | "✅ Número 5511999... desbloqueado." |
| status | Retorna status atual do sistema | "📊 Clara: ATIVA ¦ Bloqueados: 3 ¦ Atendimentos hoje: 12" |

Implementação n8n — nodes necessários

▸  Webhook: Recepcionar mensagem (já existe — MESSAGES_UPSERT)

▸  HTTP Request (GET): Buscar owner_telefone da tabela config_sistema no Supabase

▸  IF Node: sender == owner_telefone? SIM → entrar no modo comando

▸  Function Node: Parser de comandos (JavaScript abaixo)

▸  Switch Node: Ramificar para: pausa / liga / atende / bloqueia / desbloqueia / status

▸  Supabase Node × 5: Um para cada comando: UPDATE config_sistema ou pacientes_bloqueados

▸  Evolution API Send: Enviar mensagem de confirmação de volta para o owner

▸  Stop: Encerrar — não passar para Clara

Código JavaScript — Parser de comandos (Function Node)

// Node: "Parser Comandos" — colocar logo após o IF de owner
const msg = $input.item.json.message.toLowerCase().trim();
const sender = $input.item.json.sender;

// Identificar comando
if (msg === 'pausa')  return [{ json: { cmd: 'pausa' } }];
if (msg === 'liga')   return [{ json: { cmd: 'liga' } }];
if (msg === 'status') return [{ json: { cmd: 'status' } }];

if (msg.startsWith('atende ')) {
  const tel = msg.replace('atende ', '').trim();
  return [{ json: { cmd: 'atende', telefone: tel } }];
}
if (msg.startsWith('bloqueia ')) {
  const tel = msg.replace('bloqueia ', '').trim();
  return [{ json: { cmd: 'bloqueia', telefone: tel } }];
}
if (msg.startsWith('desbloqueia ')) {
  const tel = msg.replace('desbloqueia ', '').trim();
  return [{ json: { cmd: 'desbloqueia', telefone: tel } }];
}

// Comando não reconhecido — ajuda
return [{ json: {
  cmd: 'ajuda',
  resposta: 'Comandos: pausa | liga | status | atende [tel] | bloqueia [tel] | desbloqueia [tel]'
}}];

SQL para cada comando no Supabase Node

-- Comando "pausa":
UPDATE config_sistema SET valor = 'false', atualizado_em = NOW()
WHERE chave = 'clara_ativa';

-- Comando "liga":
UPDATE config_sistema SET valor = 'true', atualizado_em = NOW()
WHERE chave = 'clara_ativa';

-- Comando "bloqueia":
INSERT INTO pacientes_bloqueados (telefone, motivo, origem)
VALUES ('{{ $json.telefone }}', 'bloqueio via comando owner', 'comando')
ON CONFLICT (telefone) DO NOTHING;

-- Comando "desbloqueia":
DELETE FROM pacientes_bloqueados WHERE telefone = '{{ $json.telefone }}';

-- Comando "atende":
UPDATE dados_cliente SET setor = 'TRIAGEM_ATIVA'
WHERE telefone = '{{ $json.telefone }}';

-- Comando "status" (READ — HTTP GET para Supabase REST API):
-- GET /rest/v1/config_sistema?chave=eq.clara_ativa
-- GET /rest/v1/pacientes_bloqueados?select=count (count=*)

FUNCIONALIDADE 4 — RETOMADA APÓS ATENDIMENTO HUMANO

Quando a equipe responde manualmente um paciente, o setor fica como 'HUMANO' e a Clara para. Esta funcionalidade retoma automaticamente após 30 minutos de silêncio da equipe — ou imediatamente via comando 'atende'.

Dois caminhos de retomada

Caminho A — Comando manual: Dona envia 'atende 5511999...' → n8n reseta setor = TRIAGEM_ATIVA imediatamente.

Caminho B — Timer automático: Se setor = HUMANO E NOW() - ultimo_msg_humano > 30 min → setor = TRIAGEM_ATIVA automaticamente.

Implementação n8n

▸  IF Node 1: setor == 'HUMANO'?

▸  IF Node 2 (dentro do anterior): NOW() - ultimo_msg_humano > 30 minutos

▸  Supabase UPDATE: SET setor = 'TRIAGEM_ATIVA' WHERE telefone = sender

▸  Continuar fluxo: Passar para a Clara normalmente

-- Verificação no n8n (Function Node ou IF + Expression):

// Calcular diferença em minutos
const ultimoHumano = new Date($('Dados Paciente').item.json.ultimo_msg_humano);
const agora = new Date();
const diffMin = (agora - ultimoHumano) / 1000 / 60;

const setor = $('Dados Paciente').item.json.setor;

if (setor === 'HUMANO' && diffMin > 30) {
  // Resetar para TRIAGEM_ATIVA
  return [{ json: { resetar: true } }];
}
return [{ json: { resetar: false } }];

-- SQL para registrar quando humano responde:
UPDATE dados_cliente
SET ultimo_msg_humano = NOW()
WHERE telefone = '{{ $json.sender }}';
-- (Este UPDATE deve ser chamado no workflow de saída de mensagem humana)

ATENÇÃO: Para registrar que um humano respondeu, é necessário um segundo workflow que monitore mensagens enviadas PELA equipe (MESSAGES_UPSERT com fromMe = true) e atualize ultimo_msg_humano.

FUNCIONALIDADE 2 — LISTA DE BLOQUEADOS + ETIQUETA WPP

Dois métodos para bloquear um paciente. Ambos convergem para a tabela pacientes_bloqueados no Supabase.

Método 1 — Etiqueta 'nao-atender' no WhatsApp Business

Quando a etiqueta é detectada no payload da mensagem, o n8n bloqueia e registra no Supabase.

// Node Function — Verificar etiqueta no payload
const labels = $input.item.json.labels || [];
const bloqueado = labels.some(l => l.name === 'nao-atender' || l.id === 'nao-atender');

if (bloqueado) {
  return [{ json: { bloqueado: true, motivo: 'etiqueta_wpp' } }];
}
return [{ json: { bloqueado: false } }];

-- SQL para inserir no Supabase quando etiqueta detectada:
INSERT INTO pacientes_bloqueados (telefone, motivo, origem)
VALUES ('{{ $json.sender }}', 'etiqueta nao-atender no WPP', 'etiqueta_wpp')
ON CONFLICT (telefone) DO NOTHING;

Método 2 — Comando via WhatsApp

Dona envia 'bloqueia 5511999...' → já documentado na Central de Comandos acima.

Verificação no fluxo principal

-- n8n: verificar se paciente está na lista (HTTP GET para Supabase REST API)
-- URL: /rest/v1/pacientes_bloqueados?telefone=eq.{{ $json.sender }}

// Se retornar linha → paciente bloqueado → parar sem resposta
// Se retornar vazio → continuar fluxo normalmente

FUNCIONALIDADE 5 — FOLLOW-UP DE PACIENTES

Descrito no documento followup_nicolas.html. Resumo abaixo para referência.

| Fluxo | Quando | Mensagem |
| --- | --- | --- |
| Pagou e consultou — D+7 | 7 dias após consulta paga | Como foi a consulta? |
| Pagou e consultou — D+30 | 30 dias após consulta | Nova consulta / renovação? |
| Pagou e consultou — D+60/90 | 60 e 90 dias | Check-up e manutenção |
| Não agendou — 30min | 30 min após contato sem agendar | Lembrete urgente |
| Não agendou — D+1/D+30 | 1 dia e 30 dias depois | Segundo contato e tentativa final |

Estimativa: 4–6h de trabalho. Consultar followup_nicolas.html para SQL e arquitetura completa.

ORDEM RECOMENDADA DE IMPLEMENTAÇÃO

1ª SESSÃO (2–3h)

☐  Criar tabela config_sistema no Supabase com os 3 valores iniciais

☐  Criar tabela pacientes_bloqueados no Supabase

☐  Adicionar colunas ultimo_contato e ultimo_msg_humano na tabela de clientes

☐  Definir e inserir owner_telefone (número pessoal da dona)

2ª SESSÃO (2–3h)

☐  Adicionar verificação de owner + parser de comandos no início do workflow principal

☐  Implementar Switch com branches: pausa, liga, atende, bloqueia, desbloqueia, status

☐  Testar cada comando enviando do número da dona para o número REMMED

3ª SESSÃO (2–3h)

☐  Adicionar verificação de clara_ativa no fluxo (após verificação de owner)

☐  Adicionar verificação de pacientes_bloqueados no fluxo

☐  Implementar detecção da etiqueta 'nao-atender' no payload

☐  Testar bloqueio e kill switch de ponta a ponta

4ª SESSÃO (2–3h)

☐  Implementar timer de retomada após 30min (IF setor=HUMANO + diff > 30min)

☐  Criar workflow separado para registrar ultimo_msg_humano quando equipe responde

☐  Testar retomada automática: equipe responde → esperar 30min → nova mensagem do paciente → Clara atende

5ª SESSÃO (4–6h — futuro)

☐  Implementar follow-up fluxo 1 (pagou e consultou)

☐  Implementar follow-up fluxo 2 (não agendou)

☐  Ver documento followup_nicolas.html para detalhes

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

REMMED Telemedicina  ·  Controle Avançado — Clara  ·  10/06/2026